1  计划背景与目标

1.1  项目现状

本项目为离线单机全栈版数据中台，基于 FastAPI + MySQL 8.0 后端与 Vue 3 前端实现，可打包为 Windows 单机程序。系统已覆盖语音、图像、文本、雷达、视频五类模态数据的获取、标注、清洗、转换、集成、采样、质量评估与可视化，具备六级密级体系、数据集版本化与血缘追溯、操作审计等完整治理能力，完全离线运行。

1.2  目标定位

项目目标定位为：通过智能技术深度赋能，实现服务模式变革，数据提供方式从“数据供给导向”转变为“用户需求导向”——以用户需求为起点，主动提供定制化、高价值的数据集，从而显著提升数据利用效率、优化服务决策。

本计划围绕“数据提供方式”这一条链路展开。系统已具备需求导向取数的框架能力：按条件查数并对比缺口、标签与场景与密级多维条件、版本链与打包交付。框架中只有形式没有内容的模块是本体知识图谱与 AIGC 生成。本计划以填实这两个模块为重点；需求导向的支撑链路已由下载模块承载，不再重复建设。

2  现状

2.1  数据资产与治理能力

| 能力域 | 现状能力（v3.2） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据获取 | 五模态统一接入；分片断点续传；文件夹整体上传（保留目录结构）；COCO 整表标注导入；数据来源标签 source_type（真实采集/仿真/AIGC） | 语音、图像、文本、雷达、视频 |
| 标注能力 | 手动标注：五模态可视化画布（图像拖框、视频按时间点拖框、语音波形段选、文本划词、雷达 2D BEV）；自动标注：YOLOv8n 语义目标检测、Silero VAD、Whisper 转写、GliNER 实体识别，SAM2/SAM3 已注册 | 模型缺失时降级或 503 提示 |
| 数据治理 | 清洗、转换、集成（跨数据集跨模态多源合并）、采样（训练/验证/测试三划分）、工作流节点编排 | 任务后台执行、前端轮询进度 |
| 质量评估 | 完整性、准确性、一致性、时效性、规范性、可访问性六维评估；参考标准合规评估（标准原文上传、自定义规则） | 评估结果回写数据集版本 |
| 版本与血缘 | 数据集版本化（草稿 draft 单向发布为 published）；当前版本管理；单父血缘链；集成任务按来源模态组织产物并附 _manifest.json | 已发布版本只读 |
| 安全与审计 | 六级密级体系；按用户授予可见/可操作密级（可操作不超过可见）；列表、详情、下载、任务全链路强制校验；全部操作写操作日志 | 越权访问 403 |

2.2  数据提供相关接口现状

数据提供链路当前以“下载模块”为核心，相关接口实现情况如下）。

| 接口 | 现状 | 与需求导向的关系 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/download/scenes | 返回当前模态下用户可见的场景选项 | 供下载页筛选条件 |
| GET /api/labels | 跨数据集标签全集（按模态与密级 60 秒缓存） | 供筛选条件 |
| POST /api/download/query | 按模态、场景、标签、项目、密级查询含指定标签的文件清单；返回 matched_count，可与需求数量对比计算缺口 | 已有“按条件查数并算缺口”的基础，但条件为静态筛选参数，需求本身不被建模 |
| POST /api/download/pack | 按文件清单跨数据集打包下载，附 _lineage.json 血缘，密级全程校验 | 已有打包交付能力，可复用为交付通道 |
| GET /{data_type}/{id}/label-stats | 标签类别分布、类别乘文件覆盖热力图、标注源构成 | 可作为匹配推荐的数据基础 |
| POST /api/aigc/generate | 501 占位空接口；契约已冻结：请求 data_type/scene/labels/count，响应 task_id/status/estimated_count；生成数据 source_type 强制为 AIGC，自带 _label.json 标注（source 为 aigc），query 预留 include_aigc 参数 | 缺口补足入口，二期实现 |
| 知识图谱/本体获取与抽取 | 前端占位页面 | 远期语义能力 |

2.3  现状结论

当前数据提供方式的框架已具备：用户可按模态、场景、标签、项目、密级条件查询文件，系统返回命中清单与缺口数量，支持打包下载并附血缘；标签全集、场景选项、质量评估、版本链等维度均已就绪。框架的缺口在于两个模块只有框架没有内容：本体知识图谱（获取、抽取、管理均为占位页面）与 AIGC 生成（api接口占位）；需求导向的支撑链路已由下载模块承载，本计划以填实两个占位模块为重点，不再重复建设支撑链路。

3  待完善功能

3.1  需求导向数据提供全链路

需求导向的数据提供方式应形成完整闭环：需求表达 → 约束解析 → 匹配推荐 → 定制组装 → 交付 → 评价反馈。其中数据资产、条件查询、打包交付、质量与密级维度等框架已具备，逐环节对照现有系统能力，差距集中在两个只有框架没有内容的模块（本体知识图谱、AIGC 生成），清单如下。

3.2  差距清单

| 编号 | 环节 | 现状缺口 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 本体知识图谱 | 知识图谱获取、本体获取、本体抽取均为占位页面；本体独立研究进行中，研究成功后并入，语义理解内容暂为空 |
| G2 | AIGC 生成 | /api/aigc/generate 为 501 占位，契约已冻结，需求缺口无法用生成数据补足 |

3.3  AIGC 数据生成与增强研究

面向航空领域多模态数据获取成本高、部分场景标注样本稀缺等问题，开展基于少样本（Few-shot）的 AIGC 数据生成与增强研究。重点覆盖 RGB、SAR、红外/多光谱、LiDAR/三维、文本、音频和视频等数据模态，围绕飞行器本体识别、航空遥感解译、低空无人机感知、航空运行通信等典型应用场景，研究不同模态下的数据生成与增强方法。

飞行器本体场景主要关注飞机、直升机和无人机等目标自身的外观、类别与姿态差异；航空遥感场景主要面向机场、跑道、停机坪以及飞机等地面目标的高空或卫星观测；低空无人机场景聚焦无人机平台视角下的城市、道路、车辆、行人和地形环境感知。

| 数据模态 | 生成与增强方向 |
| --- | --- |
| RGB | 飞行器本体（飞机、直升机、无人机）外观、类别与姿态；低空无人机视角的城市、道路、车辆、行人；遥感地面目标 |
| SAR | 飞机目标及机场、跑道、停机坪等地面目标的高空或卫星观测解译 |
| 红外/多光谱 | 低空目标检测与红外、多光谱增强 |
| LiDAR/三维 | 三维环境感知与场景重建：点云、三维几何结构与空间信息生成 |
| 文本 | 遥感场景描述、航空任务指令等语义信息生成 |
| 音频 | 空管通信、飞行员语音等航空语音生成与增强 |
| 视频 | 飞行器运动、无人机动态场景与连续视觉观测，关注运动规律、时序一致性与场景连续性 |

本阶段重点覆盖 RGB、SAR、红外/多光谱三种模态。实验基于公开航空及遥感数据集，构建标准化的 Few-shot 数据生成与下游任务验证流程：从真实训练数据中抽取少量样本作为生成模型的条件或适配数据，生成具有类别、场景或语义一致性的新样本，并采用公开数据集的独立真实测试集进行验证；统一设置 Real-only、Synthetic-only、Real+Synthetic 和 Full-real 对照实验，通过下游任务指标评价合成数据有效性，并同步建立统一的实验记录。

年底优先围绕 RGB 飞行器细粒度识别、SAR 飞机目标检测和红外低空目标检测三个方向，选取 FGVC-Aircraft、SADD、HIT-UAV 等公开数据集，完成少样本抽取、AIGC 生成、下游模型训练及真实测试集评估的端到端验证；同时面向文本、音频与视频分别选取遥感图像描述、空管语音识别和低空视频目标跟踪作为扩展方向，完成代表性数据集接入。年底重点形成覆盖多模态、多场景的统一 Few-shot 评测协议，完成至少三个核心视觉任务的可复现 Baseline，并实现生成数据版本管理、下游性能对比和标准化评测报告。

4  实施计划

4.1  阶段划分

| 阶段 | 时间 | 对应缺口 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体知识图谱线 | 10–12 月 | G1 | 研究成果跟进与评审；本体模型与存储集成；本体获取导入；本体管理页；图谱查询与可视化；语义需求解析接入；并入验证 |
| AIGC 线 | 10–12 月 | G2 | 少样本 AIGC 生成方案（RGB、SAR、红外）；生成数据入库（source_type 为 AIGC）；下游任务验证与统一评测；与下载链路联调；部署文档 |
| S4 收尾验收 | 12 月 | G1/G2 | 端到端联调；验收清单执行；README v4.0、部署指南更新、版本号 4.0.0 |

4.2  年底达成状态

年底重点达成两项：其一，AIGC 少样本生成研究——围绕 RGB 飞行器细粒度识别（FGVC-Aircraft）、SAR 飞机目标检测（SADD）、红外低空目标检测（HIT-UAV）三个核心方向完成端到端验证，形成统一 Few-shot 评测协议与至少三个可复现 Baseline，生成数据入库（source_type 为 AIGC）并支持版本管理与下游性能对比；本体知识图谱并入系统（本体可导入与管理、图谱可构建与查询、语义解析支撑推荐；年内未获成果则记为待并入）。需求导向取数链路（条件查询、缺口对比、打包交付）已由现有下载模块承载；与上述两个模块结合后，数据提供方式即以现有框架形成“需求导向”的完整闭环，各阶段均含测试工序。